Приложение №1

к приказу

№ 162 от 26.08.2016 г.

График

работ по внедрению ЭЖ.

| № | Содержание работ | Срок | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ текущего состояния. | до 01.09.2016г. | Оптимальные условия |  |
|  | - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ | до 01.09.2016г. |  |  |
|  | - Техническое оснащение образовательного учреждения | до 01.09.2016г. | Оптимальные условия |  |
|  | - Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним | до 01.09.2016г. | Оптимальные условия |  |
|  | Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения | до 01.09.2016г. | Приказы ОУ |  |
|  | Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. | до 01.09.2016г. |  |  |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными | До 01.09.2016г. |  |  |
|  | Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ | 01.09.2016г. |  |  |
|  | Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты | до 05.09.2016г. | Изменение ЛА |  |
|  | Обсуждение подготовленных документов на административном совещании | 05.09.2016г. | Утверждение ЛА |  |
|  | Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ | 30.08. 2016г. | Повышение компетентности сотрудников ОУ |  |
|  | Получение согласия на обработку персональных данных | Сентябрь 2016г. |  |  |
|  | Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД | Сентябрь 2016г. |  |  |
|  | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | Сентябрь2016г. |  |  |
|  | Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы. | Ежедневно |  |  |
|  | Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Весь период работы |  |  |
|  | Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Ежеквартально | Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости |  |